**Министерство образования и науки Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ** **«Радиотехнический»**

**КАФЕДРА** «**Системы обработки информации и управления»**

**ГРУППА** **РТ5 - 81б** УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-5 .  
 (индекс кафедры)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Терехов

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

студента: Сафонова Федора Алексеевича .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Модуль вычисления скорости реакции поисковой выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **планируется** | **фактически** | **Должность** | **подпись, ФИО** |
| 1. 1. | Согласование задания с руководителем ВКР | *01.11.2023* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Представление документов “Задание на выполнение ВКРБ”, “Календарный план выполнения ВКРБ” (Смотр № 1) | *01.12.2023* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели и задач работы | *20.12.2023* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Подготовка необходимого ПО и рабочих материалов | *01.02.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки” | *20.02.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Разработка технического задания | *10.03.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Представление рабочих материалов, данных, технического задания  (Смотр № 2) | *20.03.2024* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Анализ данных предметной области, запуски асессорской разметки | *20.04.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Обучение моделей машинного и глубокого обучения | *30.04.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Предварительная защита | *12.05.2024* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, оформление работы | *23.05.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Подготовка доклада и презентации | *25.05.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Получение заключения научного руководителя | *28.05.2024* |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | *30.05.2024* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | *01.06.2024* |  | Комиссия ГЭК |  |

*Студент Сафонов Ф.А.\_\_\_\_ Руководитель работы Гапанюк Ю.Е.\_\_\_\_\_*

(подпись, дата) (подпись, дата)